GEOCHECK

商業需求文件（BRD）

一人創業的服務先行 GEO 產品：從可成交問題到可重複收入

文件定位  供產品負責人、合作夥伴與開發者共同決策；所有數字均區分為已知事實、內部假設或待驗證目標。

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | 1.0（決策版） |
| 日期 | 2026 年 7 月 13 日 |
| 產品 | GEOCheck 台灣 AI 搜尋能見度健檢 |
| 營運模式 | 一人 OPC、服務先行、渠道驗證後再 SaaS 化 |
| 文件狀態 | 可執行基線；每月依證據更新 |

# 文件導讀

本文件刻意把『已證實』與『想像中的市場』分開。讀者可先看執行摘要與決策門檻，再依需要進入市場、產品或營運細節。

證據標記  A＝官方或一手資料；B＝競品公開資料；C＝內部觀察；H＝待驗證假設。競品自述不視為獨立成效證據。

# 1. 執行摘要

GEOCheck 不應以『台灣唯一 GEO 工具』競爭，而應以『適合建站工作室轉售、證據可追溯、對小商家說人話』建立窄而清楚的切入點。前 6 個月的任務不是衝 1,000 個免費網域，而是證明一條能獲利且可重複的漏斗：診斷 → 留資 → 付費修正 → 驗收 → 轉介紹。

核心決策  先賣標準化修正服務，再把高頻、可自動化的交付內容產品化。未達 20 個付費試點前，不投入完整帳號、訂閱與跨引擎監控後台。

# 2. 商業問題與客戶工作

| 客群 | 真正要完成的工作 | 購買觸發 | 不購買原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建站工作室 | 回答客戶『網站上線後，為何 AI 找不到』並增加後續收入 | 交站、續約或流量抱怨 | 怕交付不可控、報告像 AI 套版 |
| 本地服務商家 | 知道網站卡在哪，取得可交給網站商的修正清單 | 品牌被誤解、競品被推薦 | 不懂 GEO、看不到直接回報 |
| 跨境獨立站 | 檢查繁中內容與結構是否可被 AI 正確理解與引用 | 開拓華語市場 | 平台結果波動、預算優先給投放 |

第一灘頭市場建議選擇 3 家建站工作室作為設計夥伴，再由其導入 10–20 個商家案例。法律、醫療與金融等高監管垂直先不承諾內容成效，只提供技術診斷。

# 3. 價值主張與定位

| 元素 | 決策版敘述 |
| --- | --- |
| 產品定位 | 台灣繁體網站的 AI 搜尋可讀性健檢與修正工作台 |
| 核心承諾 | 指出可驗證的網站問題，附證據與交付步驟；不保證排名或流量 |
| 差異化 | 繁中在地語境、規則可解釋、建站工作室可轉交、修前修後可驗收 |
| 品牌身分 | GEOCheck／GeoLab 獨立產品實驗室；不虛構團隊規模或資歷 |
| 不做什麼 | 不做全域行銷代理、不承諾 AI 平台引用、不替代 SEO 基礎 |

# 4. 收益模型與價格實驗

| 層級 | 交付 | 建議價格 | 目的／門檻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免費健檢 | 首頁技術掃描、五類分數、3 項優先問題 | NT$0 | 建立信任；不需留資 |
| 完整報告解鎖 | 完整證據表、修正範本、報告下載 | 留 Email＋明確同意 | 衡量高意圖名單 |
| 試點修正包 | 1 個首頁＋Schema／robots／sitemap 建議＋修後驗收 | NT$4,900–8,900 | 3 個工作天；每月限量 |
| 渠道批次包 | 5 網站額度、共同品牌報告、月度檢討 | 先報價試點 | 完成 3 家設計夥伴後定價 |
| 監控訂閱 Beta | 月度重跑、差異報告、異常提醒 | NT$990–1,990／月 | 留存率與成本驗證後上線 |

定價修正理由  原 2,990 元含三頁重寫與 24 小時交付，未計入人工審稿、溝通與返工。新方案縮小範圍並保留 QA 毛利。

# 5. 單位經濟模型

每個付費訂單都必須記錄實際工時與外部 API 成本。以下是驗證模型，不是已達成財務數據。

| 指標 | 試點目標 | 計算方式 | 停損線 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每單貢獻毛利 | ≥ 65% | 售價－金流－API－可變人工 | 連續 5 單 < 50% |
| 人工交付時間 | ≤ 2.5 小時 | 診斷、修改、QA、溝通總和 | > 4 小時則縮範圍／漲價 |
| 免費→留資 | 10%–20% | 有效留資／有效健檢 | 低於 5% 檢討價值呈現 |
| 留資→付費 | 10%–25% | 付費試點／有效留資 | 低於 8% 訪談拒絕原因 |
| 渠道回購 | 60 天內 ≥ 40% | 第二筆訂單工作室／首購工作室 | 低於 20% 暫緩白標開發 |

# 6. 六個月目標與階段閘門

| 階段 | 時間 | 必要成果 | Go／No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題驗證 | 第 1–4 週 | 訪談 12 家工作室、完成 3 家設計夥伴 | ≥ 6 家承認問題且 ≥ 3 家願意導入案例 |
| 付費驗證 | 第 2–3 月 | 20 個試點、追蹤工時／成本／拒絕原因 | ≥ 8 個付費，貢獻毛利 ≥ 50% |
| 渠道複購 | 第 4–6 月 | 3–5 家穩定渠道、30 個累積付費站點 | 60 天渠道複購 ≥ 40% |
| SaaS 判定 | 第 6 月 | 監控需求、留存意願與技術成本證據 | ≥ 15 家願付月費才建完整訂閱 |

# 7. 核心 KPI

- 北極星指標：每月『完成修正並通過修後驗收』的網站數，而非單純健檢次數。

- 獲客：有效健檢、報告解鎖率、渠道來源占比、每個合格名單成本。

- 成交：試點成交率、平均客單、成交週期、拒絕原因。

- 交付：每單工時、準時率、修正採用率、修前修後技術分差。

- 留存：渠道複購、監控試用轉付費、月度流失、轉介紹率。

- 可信度：未知訊號比例、錯誤判定率、客訴／退款率。

# 8. 營運流程與責任

| 步驟 | SLA | 自動化 | 人工責任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健檢 | 90 秒目標 | 抓取、規則評分、快取 | 例外審查 |
| 留資 | 即時 | 同意紀錄、來源標記 | 回覆高意圖名單 |
| 資格確認 | 1 工作天 | 需求問卷 | 確認範圍、風險與報價 |
| 交付 | 3 工作天 | 模板、差異報告 | 內容核對與最終 QA |
| 驗收 | 交付後 7 天 | 重跑檢測 | 說明未知與未解問題 |

# 9. 風險、控制與誠信邊界

| 風險 | 影響 | 控制 | 責任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台規則變動 | 評分過時 | 版本化規則、官方來源、季度覆核 | 產品負責人 |
| 錯誤成效承諾 | 退款與信任損害 | 只承諾交付與技術驗收，不承諾排名／流量 | 銷售／交付 |
| 個資與名單外洩 | 法遵與聲譽 | 最小蒐集、告知、保存期限、刪除流程 | 資料負責人 |
| SSRF／濫用掃描 | 基礎設施風險 | 封鎖私網、DNS 重綁防護、限流與日誌 | 開發者 |
| 一人產能不足 | 逾期與品質下降 | 限量接單、固定範圍、3 日 SLA、候補名單 | 營運者 |
| 品牌誤導 | 合作信任損害 | 如實揭露為獨立產品實驗室，不虛構團隊 | 營運者 |

# 10. 30／60／90 天行動

| 期間 | 業務 | 產品 | 證據產出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30 天 | 12 次訪談、3 家設計夥伴 | 快取、留資同意、可追蹤 CTA | 訪談紀錄、漏斗基線 |
| 31–60 天 | 首批 8–12 個付費試點 | 修前修後報告、範本生成 | 工時、毛利、採用率 |
| 61–90 天 | 渠道複購與價格 A/B | 批次匯出雛形、來源面板 | 案例研究、渠道回購率 |

# 11. 明確停止條件

- 完成 12 家工作室訪談後，若少於 3 家願意導入真實客戶案例，停止白標／渠道功能開發。

- 完成 20 個報價後，若付費率低於 10%，先重做定位與交付，不擴大流量。

- 連續 5 個付費案貢獻毛利低於 50%，停止 24 小時／低價承諾，縮小範圍或提高價格。

- 無法合法、穩定且可重現地量測跨引擎引用時，不販售『即時 AI 能見度』訂閱。

# 參考資料與查核說明

資料查核截止日為 2026 年 7 月 13 日。下列連結用於支持市場、法規與技術邊界；產品成效仍須由 GEOCheck 自有試點資料驗證。

1. 經濟部中小及新創企業署：《2025 年中小企業白皮書》

2. Google 台灣：AI 模式以繁體中文在台灣推出

3. 全國法規資料庫：《個人資料保護法》

2026-07-14 實作狀態更新（BRD）

本頁覆蓋本文件中較早的供應商名稱、版本敘述與待驗證假設；以 2026-07-14 的程式碼、測試與供應商連線檢查為準。任何未公開或未驗證的 AI 引用行為一律標示為未知。

| 項目 | 目前狀態 | 判定依據 |
| --- | --- | --- |
| 規則評分與爬蟲 | 已驗證 | 核心分數由多頁抓取、技術訊號與確定性規則決定；自動測試通過。 |
| Perplexity Sonar | 已啟用 | 真實供應商連線成功；用於網站公開脈絡與來源探索，不改寫核心分數。 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 部署待驗證 | 程式與設定已接通，但目前執行位置收到 HTTP 400：User location is not supported for the API use。 |
| 模型失敗降級 | 已驗證 | Gemini 不可用時回傳本地確定性報告，AI 定位標記為未驗證。 |
| 成本與私有後台 | 已驗證 | 已記錄 token、延遲、狀態與預估成本；私有路徑加密碼雙層保護。 |

商業決策：在 Gemini 尚未於正式部署區域驗證前，對外銷售應定位為「AI 搜尋可讀性／技術整備度健檢與修正」，不可承諾 Gemini 引用、曝光或流量成果。成本台帳已可支援每單 API 成本與毛利的實際記錄。

上線前條件：部署平台必須設定 GEMINI_API_KEY、PERPLEXITY_API_KEY、ADMIN_PATH_TOKEN、ADMIN_TOKEN；Gemini 請求需位於支援區域或改用 Vertex AI。成本單價為預估參數，須以供應商帳單校正。