GEOCHECK

產品需求文件（PRD）

從規則型健檢到可成交、可驗收的 GEOCheck 業務閉環

文件定位  供產品負責人、合作夥伴與開發者共同決策；所有數字均區分為已知事實、內部假設或待驗證目標。

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | 1.0（決策版） |
| 日期 | 2026 年 7 月 13 日 |
| 產品 | GEOCheck 台灣 AI 搜尋能見度健檢 |
| 營運模式 | 一人 OPC、服務先行、渠道驗證後再 SaaS 化 |
| 文件狀態 | 可執行基線；每月依證據更新 |

# 文件導讀

本文件刻意把『已證實』與『想像中的市場』分開。讀者可先看執行摘要與決策門檻，再依需要進入市場、產品或營運細節。

證據標記  A＝官方或一手資料；B＝競品公開資料；C＝內部觀察；H＝待驗證假設。競品自述不視為獨立成效證據。

# 1. 產品摘要

GEOCheck 是繁體中文網站的 AI 搜尋可讀性健檢與修正工作台。V1 的產品重點不是宣稱能預測 ChatGPT 或 Gemini 的引用，而是把可觀測的公開網站訊號轉為可解釋分數、證據與修正步驟，並建立留資與付費服務閉環。

產品原則  未知就標未知；爬蟲政策與搜尋能見度分開；不因迎合 AI 破壞 Google SEO；每個建議附可驗收證據；不輸出無依據的流量提升百分比。

# 2. 現況盤點（截至 2026-07-13）

| 能力 | 現況 | 限制 | PRD 決策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五類規則評分 V2 | 已實作 25 條／100 分與分數上限 | 需持續版本化與案例校準 | 保留，作為免費核心 |
| 真實網站抓取 | HTTP＋可選瀏覽器渲染 | SSRF／私網防護尚未完整 | 安全阻擋列為 P0 |
| AI 定位分析 | Gemini 3.1 Flash-Lite 失敗時可規則降級 | 外部模型成本與波動 | 僅留資／付費層啟用 |
| 搜尋情境 | Perplexity 可選整合 | 不等同 ChatGPT／Gemini 真實引用 | 清楚標註資料來源 |
| 報告 | 記憶體暫存＋HTML／Markdown | 重啟即失效 | 試點前導入持久化 |
| 留資 | Email 表單＋JSONL | 告知、來源、興趣與保存期不足 | 本輪補齊基礎同意欄位 |
| 快取 | 尚無 7 天業務快取 | 重複成本 | 本輪實作記憶體 TTL；後續 Redis |
| 付款／帳號／訂閱 | 未實作 | 不宜過早建置 | 20 個付費試點後再決策 |

# 3. 目標與非目標

| 本版目標 | 非目標 |
| --- | --- |
| 讓使用者 90 秒內得到可解釋的免費健檢 | 保證 AI 推薦、排名或流量提升 |
| 降低重複網域檢測成本 | 一次建置完整會員與付款系統 |
| 取得合規、可歸因的高意圖留資 | 蒐集不必要的個人資料 |
| 讓建站工作室能把修正清單交給客戶 | 取代顧問或網站開發者的專業判斷 |
| 以修前修後證據驗收 | 用單次生成式回答宣稱長期趨勢 |

# 4. 使用者與核心流程

| 角色 | 入口 | 主要任務 | 完成定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商家老闆 | 免費健檢 | 知道最先改哪三件事 | 能把步驟轉交網站設計師 |
| 建站工作室 | 健檢／渠道連結 | 產出可交付證據並加購修正 | 客戶理解範圍並完成驗收 |
| 營運者 | 名單與報告 | 辨識高意圖、報價、追蹤工時 | 漏斗與毛利可計算 |
| 開發者 | 規則與測試 | 更新判斷而不破壞既有分數 | 版本、理由、邊界案例齊全 |

核心旅程：輸入網址 → 安全檢查 → 快取命中或執行抓取 → 規則評分 → 預覽報告 → 留資解鎖完整證據／預約 → 固定範圍報價 → 修正 → 重跑驗收。

# 5. 權限與成本分層

| 層級 | 規則運算 | LLM | 搜尋／引擎 | 資料保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 匿名免費 | 完整技術規則 | 無；必要時僅本地降級 | 無真實引擎承諾 | 7 天快取、去識別日誌 |
| 留資 | 完整證據與範本 | 單次輕量定位 | 可選 Perplexity 情境 | 依告知期間保存 |
| 付費修正 | 修前／修後 | 內容草稿，人工審核 | 限定測試集 | 專案期間＋驗收期 |
| 監控 Beta | 定期差異 | 依事件觸發 | 可重現的固定查詢集 | 訂閱期間＋刪除政策 |

# 6. 功能需求：Now（可立即執行）

| ID | 需求 | 驗收條件 | 業務價值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 同一正規化網域 7 天快取 | 回傳 hit、age、expiresAt；命中不呼叫模型／抓取 | 降低成本與等待 |
| P0-02 | 快取不繞過濫用限制；可由環境變數調整 TTL | TTL=0 可停用；回應仍可追蹤 | 營運可控 |
| P0-03 | 留資必須有明確同意與目的 | 未勾同意回 400；保存 consentVersion、source、interest | 降低個資風險 |
| P0-04 | 首頁直接呈現試點服務範圍與價格區間 | CTA 可送出 interest=pilot_fix_pack | 讓流量可成交 |
| P0-05 | 每次健檢記錄漏斗事件 | audit_started／completed／cache_hit／lead_submitted | 建立決策數據 |
| P0-06 | 封鎖私網與不安全 URL | localhost、RFC1918、link-local、非 http(s) 拒絕 | 避免 SSRF |

# 7. 功能需求：Next（付費試點後）

| ID | 需求 | 啟動門檻 |
| --- | --- | --- |
| P1-01 | 報告與名單持久化資料庫 | 首批付費試點前；含備份與刪除 |
| P1-02 | 修前／修後差異報告 | 至少 5 個付費案確認驗收格式 |
| P1-03 | llms.txt、Organization／Service Schema 草稿生成 | 人工審查 SOP 完成 |
| P1-04 | 渠道來源與共同品牌報告 | 3 家設計夥伴完成導案 |
| P1-05 | 批次 5 網域檢測 | 單站成本與限流穩定 |

# 8. 功能需求：Later

| 能力 | 必要前提 | 不提前做的理由 |
| --- | --- | --- |
| 帳號與訂閱金流 | ≥ 15 家明確月費意願 | 避免為未驗證留存需求建基礎設施 |
| 跨引擎週期監控 | 合法、穩定、可重現的資料取得方式 | 單次結果波動且 API 成本不確定 |
| 行業專屬權重 | 每垂直至少 30–50 個標註案例 | 小樣本權重易製造假精準 |
| AI 內容生成器 | 付費修正資料證明內容是瓶頸 | 先確保事實、審核與品牌風險 |

# 9. 評分與建議規格

V2 維持 100 分制：抓取與存取 30、可發現性 15、語義理解 20、可讀性 20、可引用性 15。權重理由：先確保可抓取，再評估 AI 是否能理解與引用；社群分享標籤不是主要索引訊號，不應高權重。

| 規則 | 產品行為 | 白話建議 |
| --- | --- | --- |
| 首頁抓取失敗 | 總分上限 25 | 請網站設計師先確認網站是否能從外部正常開啟。 |
| noindex | 總分上限 35 | 網站目前掛著『不要收錄』牌子，請先移除再談曝光。 |
| Googlebot 全站封鎖 | 總分上限 35 | robots.txt 把 Google 擋在門外，請修改後再重測。 |
| 文字少於 100 字 | 總分上限 42 | 首頁幾乎沒有可讀文字，請補上服務、地區與聯絡方式。 |
| 特定 crawler 文件不足 | 標記未知，不給肯定結論 | 目前官方資料不足；請依官方文件與測試結果判斷。 |

# 10. 非功能需求

| 面向 | 需求／SLO |
| --- | --- |
| 效能 | 快取命中 p95 < 1 秒；新健檢目標 ≤ 90 秒，逾時提供可重試訊息 |
| 可用性 | 外部模型失敗時回傳規則報告，不把失敗偽裝成完整 AI 結論 |
| 安全 | URL allowlist、私網／metadata IP 阻擋、DNS 解析後再檢查、輸入長度與限流 |
| 隱私 | 遵循最小蒐集；告知蒐集者、目的、類別、期間／地區／對象／方式、權利與不提供影響 |
| 可觀測性 | requestId、algorithmVersion、provider、latency、cache、錯誤階段；不記錄敏感內容 |
| 可解釋性 | 每項分數附輸入證據、規則版本與 50 字內權重理由 |
| 相容性 | 不建議 cloaking、不為 AI 犧牲可存取性與 Google SEO |
| 資料駐留 | 『台灣伺服器』是營運選擇而非自動等同合規；跨境處理需在告知與供應商盤點中揭露 |

# 11. 資料模型（MVP）

| 實體 | 必要欄位 | 保存／注意 |
| --- | --- | --- |
| AuditReport | id、normalizedUrl、algorithmVersion、scores、evidence、createdAt、cache | 公開網站資料；設定 TTL 與刪除 |
| Lead | id、email、site、interest、source、consentVersion、consentedAt | 個資；限制存取、可查詢／刪除 |
| FunnelEvent | event、timestamp、source、reportId、匿名 session／requestId | 避免放 Email 與頁面全文 |
| RuleVersion | version、ruleId、weight、reason、source、effectiveAt | 不可覆寫歷史，確保報告可重現 |

# 12. 分析事件與漏斗

| 事件 | 觸發 | 必要屬性 |
| --- | --- | --- |
| audit_started | 驗證 URL 後 | source、normalizedHost |
| audit_cache_hit | 7 天內命中 | ageSeconds、algorithmVersion |
| audit_completed | 報告成功 | latencyMs、score、provider、cacheHit |
| report_viewed | 開啟報告 | reportId、source |
| lead_submitted | 同意且表單成功 | interest、source、reportId（不送 email 到分析工具） |
| pilot_quoted／won | 人工更新 | priceBand、channel、cycleDays |

# 13. 驗收案例

| 案例 | 預期行為 | 合理性 |
| --- | --- | --- |
| 只有圖片的咖啡廳 | 低分並受文字量上限；指出替代文字、服務與地區文字 | 合理：可開啟不等於可理解 |
| JavaScript SPA 民宿 | 比較原始與渲染後內容；有內容則不誤判空站 | 合理：反映不同爬蟲渲染能力 |
| robots.txt Disallow: / | 辨識針對哪些 bot；Googlebot 阻擋觸發上限 | 合理：分開搜尋索引與模型訓練 bot |
| robots.txt 回 401／403 | 標記 unknown，不得視為 allowed | 需修正的已知邊界 |
| 同網域 7 天內重跑 | 回傳快取且不呼叫外部模型 | 控制成本並縮短等待 |

# 14. 發布計畫與回滾

| 階段 | 範圍 | 通過條件 | 回滾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 內部 | 快取、同意欄位、事件 | 自動測試＋3 邊界案例 | TTL=0、關閉新 CTA |
| 設計夥伴 | 3 家工作室 | 無 P0 安全錯誤、名單可歸因 | 退回免費報告 |
| 公開 Beta | 限量免費健檢 | 錯誤率 < 5%、成本在預算內 | 限流／暫停 LLM |
| 付費試點 | 固定範圍服務 | 合約、退款、交付與隱私文字確認 | 停止接單、不影響既有驗收 |

# 15. 開放問題

- 哪些建站平台最常出現且最值得先做修正範本？

- 留資使用 Email、LINE 或兩者，哪個在渠道情境轉換最好？

- 付費客戶最願意為『修改』、『驗收』或『監控』哪一段付費？

- 外部搜尋／模型測試的合法穩定取得方式與每次成本是多少？

- 資料庫與 hosting 供應商的實際地區、DPA、備份與刪除能力為何？

# 參考資料與查核說明

資料查核截止日為 2026 年 7 月 13 日。下列連結用於支持市場、法規與技術邊界；產品成效仍須由 GEOCheck 自有試點資料驗證。

1. 經濟部中小及新創企業署：《2025 年中小企業白皮書》

2. Google 台灣：AI 模式以繁體中文在台灣推出

3. OpenAI：Publishers and developers FAQ

4. Anthropic：網站爬蟲與封鎖方式

5. Google Search Central：Google crawlers

6. Google Search Central：JavaScript SEO basics

7. 全國法規資料庫：《個人資料保護法》

8. geomkt.app：台灣 GEO SaaS 業者公開頁面

9. Welly GEO 工具

10. GeoWeb AI Search Visibility Platform

2026-07-14 實作狀態更新（PRD）

本頁覆蓋本文件中較早的供應商名稱、版本敘述與待驗證假設；以 2026-07-14 的程式碼、測試與供應商連線檢查為準。任何未公開或未驗證的 AI 引用行為一律標示為未知。

| 項目 | 目前狀態 | 判定依據 |
| --- | --- | --- |
| 規則評分與爬蟲 | 已驗證 | 核心分數由多頁抓取、技術訊號與確定性規則決定；自動測試通過。 |
| Perplexity Sonar | 已啟用 | 真實供應商連線成功；用於網站公開脈絡與來源探索，不改寫核心分數。 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 部署待驗證 | 程式與設定已接通，但目前執行位置收到 HTTP 400：User location is not supported for the API use。 |
| 模型失敗降級 | 已驗證 | Gemini 不可用時回傳本地確定性報告，AI 定位標記為未驗證。 |
| 成本與私有後台 | 已驗證 | 已記錄 token、延遲、狀態與預估成本；私有路徑加密碼雙層保護。 |

PRD 驗收條件新增：正式部署後，`POST /api/test-provider` 必須成功回傳 Gemini 模型與延遲；若未成功，系統必須維持本地降級與明確限制說明。私有成本後台使用 `ADMIN_PATH_TOKEN` 與 `ADMIN_TOKEN`，不提供公開入口。

上線前條件：部署平台必須設定 GEMINI_API_KEY、PERPLEXITY_API_KEY、ADMIN_PATH_TOKEN、ADMIN_TOKEN；Gemini 請求需位於支援區域或改用 Vertex AI。成本單價為預估參數，須以供應商帳單校正。